PRIORITIZED PRODUCT BACKLOG (MoSCoW)

1. Bảng phân loại MoSCoW

| STT | Hạng mục | Điểm | Nhóm | Lý do ngắn gọn |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đăng nhập/đăng ký | 2 | Must | Xác định danh tính độc giả |
| 2 | Quản lý kho sách | 3 | Must | Quản lý dữ liệu & số lượng sách |
| 3 | Tìm kiếm sách | 2 | Must | Hỗ trợ tìm sách cần mượn |
| 4 | Mượn sách online | 3 | Must | Chức năng cốt lõi của hệ thống |
| 5 | Đặt trước sách hết | 2 | Must | Giữ chỗ & thông báo khi có sách |
| 6 | Xem lịch sử mượn | 1 | Should | Hữu ích nhưng chưa bắt buộc |
| 7 | Gia hạn online | 1 | Should | Tăng tiện lợi, bổ sung sau |
| 8 | Email nhắc hạn trả | 1 | Should | Giảm thiểu trả sách muộn |
| 9 | Đánh giá & bình luận | 2 | Could | Tăng tương tác, không ảnh hưởng mượn |
| 10 | Chat với thủ thư | 3 | Could | Tốn công sức, thay bằng kênh khác |
| 11 | Đăng nhập MXH (GG/FB) | 2 | Won't | Dùng tài khoản thường cho MVP |
| 12 | Gợi ý sách theo sở thích | 3 | Won't | Đòi hỏi thuật toán, chưa thiết yếu |

2. Kiểm soát ngân sách nhóm Must

- Tổng điểm Must: 2 + 3 + 2 + 3 + 2 = 12 điểm

- Tỷ lệ Release 1: 12 / 20 = 60% (Đạt chuẩn mục tiêu <= 60%)

- Số lượng hạng mục: 5 hạng mục (Đảm bảo không vượt quá giới hạn)

3. Product Backlog theo thứ tự ưu tiên

1. Đăng nhập/đăng ký (Must)

2. Quản lý kho sách (Must)

3. Tìm kiếm sách (Must)

4. Mượn sách online (Must)

5. Đặt trước sách hết (Must)

6. Xem lịch sử mượn (Should)

7. Gia hạn online (Should)

8. Email nhắc hạn trả (Should)

9. Đánh giá & bình luận (Could)

10. Chat với thủ thư (Could)

11. Đăng nhập Google/Facebook (Won't)

12. Gợi ý sách theo sở thích (Won't)

4. Tự phản biện nhanh

- Đăng nhập Google/FB & Chat thủ thư có thể được xem xét xếp vào nhóm Should nếu dự án coi trọng trải nghiệm đăng nhập nhanh và hỗ trợ trực tuyến tức thì.

- Tuy nhiên, để bảo đảm ra mắt MVP đúng tiến độ với ngân sách giới hạn (20 điểm), ưu tiên tuyệt đối vẫn tập trung hoàn thiện luồng mượn/trả sách cốt lõi.